ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению мероприятий   региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Мошенского  муниципального района

в 2017-2019 годах

ИНФОРМАЦИЯ  по исполнению мероприятий  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Мошенского муниципального района за период  2017-2019 годах

В соответствии с распоряжением  Правительства Новгородской области от 30.11.2017 №386-рг  «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, на период 2017-2019годов» утвержден краткосрочный план на трехлетний период.

В  рамках реализации  региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Мошенского муниципального района, в соответствии с Перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном жилищном  фонде за  2017 год выполнено следующее:

Запланировано произвести работы в 6 многоквартирных делах (далее  - МКД),  по факту выполнены работы  в 5 МКД на сумму 1 153 210,3 рублей,  работы в одном МКД перенесены на более поздний срок.

Выполнены следующие  виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета – 3 МКД  на сумму 467 000 рублей; (спец. счет ТСЖ)

- ремонт системы электроснабжения с установкой  прибора учета – 1 МКД на сумму 201898,49 рублей; (РО)

- ремонт крыши  - 1 МКД на сумму 484311,83 рублей; (РО)

за  2018 год  выполнено  следующее:

Запланировано произвести работы в 6 многоквартирных делах (далее  - МКД),  по факту выполнены работы  в 4 МКД на сумму 760  189  рублей,   два МКД  планируется на  исключение из программы в связи с изменением законодательства  (МКД, где менее 5 квартир).

Выполнены следующие  виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета – 3 МКД  на сумму 679 869 рублей; (спец. счет ТСЖ)

- ремонт системы водоотведения – 1 МКД на сумму 80 320 рублей; (спец. счет ТСЖ)

за  2019 год  запланировано  и выполнено следующее:

Запланировано произвести работы в 4 многоквартирных делах (далее  - МКД),  по факту выполнены работы  в 1 МКД на сумму 350 000  рублей.

Выполнены следующие  виды работ:

- ремонт системы водоотведения – 1 МКД на сумму 350 000 рублей; (спец. счет ТСЖ);

- ремонт системы водоотведения – 1 МКД (д. Мельник, д.55) на планируемую сумму 279 341,76 рублей  (РО).

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета – 2 МКД ( ул. Калинина, д.47 и д. Ореховно, д.2)   на планируемую сумму 614 613,24 рублей; (РО).

ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению мероприятий  муниципальной программы Мошенского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы» за 2018-2019годы

В целях обеспечения сохранности муниципальных жилых помещений, находящихся в собственности Мошенского муниципального района, и исполнения мероприятий муниципальной Программы Мошенского муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Мошенского муниципального района на 2016-2022 годы»,  в рамках мероприятий программы

на  2017 года  запланировано и выполнено следующее:

| № п/п | Адрес муниципального жилого помещения | Перечень услуг и работ по капитальному ремонту | Наименование источника финансирования | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Мошенской район, д. Ореховно, д.82, кв.1 | замена 4-х оконных блоков | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 2 | Мошенской район, д. Ореховно, д.1, кв.8 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | В связи с недостаточностью средств перенесен на следующий год |
| 3 | Мошенской район, д. Хирцово, д.21, кв.1 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 4 | Мошенской район, д. Новый Поселок,ул. Молодежная, д.17 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 5 | Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Центральная, д.77, кв.2 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 6 | Мошенской район, пос. Октябрьский, д.14, кв.2 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 7 | с. Мошенское, ул. Калинина, д.63а, кв.3 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | В связи с недостаточнос-тью средств перенесен на следующий год |
| 8 | Мошенской район, д. Мельник, д.55, кв.6 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета. Замена 2-х оконных блоков | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 9 | д. Ореховно д.2, кв.7 | аварийный ремонт системы отопления | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
|  | Общее количество домов по плану/ по факту |  |  | 9/7 2-перенос на следующий год |

на  2018 года запланировано и исполнено  следующее:

| № п/п | Адрес муниципального жилого помещения | Перечень услуг и работ по капитальному ремонту | Наименование источника финансирования | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мошенской район, д. Ездуново, д.20 | капитальный ремонт электропроводки | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 2 | С. Мошенское, ул. Физкультуры д.36 кв.4 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 3 | Мошенской район, д. Ореховно д.1 кв.8 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 4 | С. Мошенское, ул. Калинина, д.63а, кв.3 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 5 | с. Мошенское, ул. 9 Января, д. 3 | замена системы электроснабжения, установка прибора учета | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 6 | с. Мошенское, ул. Заводская, д.3,кв.8 | Капитальный ремонт печи | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
| 7 | Мошенской р-н, д. Олехово, д.2 | Капитальный ремонт печи | средства муниципального бюджета | Исполнено в полном объеме |
|  | Общее количество домов по плану/ по факту |  |  | 6/7 |

на  2019 года запланировано и исполнено следующее:

| № п/п | Адрес |  | Виды работ |  | Основания включения в план (заявление, акт обследования и др.) |  | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мошенской район, д. Хирцово д.21 кв.1 |  | капитальный ремонт печи |  | заявление Лавроновой Н.С. |  | исполнено |  |
| 1.2 |  | с. Мошенское, ул. Заводская, д.3, кв.7 |  | капитальный ремонт печи |  | Заявление Степановой Г.Н. |  | исполнено |
| 1.3 | Мошенской район, д. Осташево, д.32, кв.2 |  | капитальный ремонт электропроводки |  | Заявление Крупкиной Н.В. |  | В связи с недостаточностью средств перенесен на следующий год |  |
| 1.4 | Мошенской район, д. Олехово, д. 2 |  | капитальный ремонт электропроводки |  | Заявление Шустровой В.Н. |  | В связи с недостаточностью средств перенесен на следующий год |  |
| 1.5 | с. Мошенское, ул. Русакова, д.31, кв.1 |  | капитальный ремонт электропроводки |  | Заявление Муравьевой С. А. |  | исполнено |  |
| 1.6 | с. Мошенское, ул. Русакова, д.31, кв.2 |  | капитальный ремонт электропроводки |  | Заявление Скороходова В.В. |  | исполнено |  |
|  | Общее количество домов по плану/ по факту |  |  |  |  |  | 6/4 |  |